**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BÀI TẬP LỚN**

Tên lớp : 20232IT6004001 Khóa : 16

Tên nhóm : Nhóm 03

Họ và tên thành viên trong nhóm :

* Nguyễn Danh Khang: 2021608525
* Đỗ Thị Huyền: 2021603611
* Bùi Huy Nam: 2021603337

Tên chủ đề : Xây dựng video giới thiệu “Chùa Thầy” bằng phần mềm chỉnh sửa video Adobe Premiere

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Người thực hiện** | **Nội dung thực hiện** | **Phương pháp thực hiện** |
| Tuần 1: | Nguyễn Danh Khang  Đỗ Thị Huyền  Bùi Huy Nam | - Tìm hiểu kiến thức căn bản về video và công cụ biên tập Adobe Premiere  - Nghiên cứu tìm hiểu về lịch sử, kiến trúc và các đặc điểm đáng chú ý của Chùa Thầy.  - Thu thập tài liệu hình ảnh, video và âm thanh liên quan đến Chùa Thầy để sử dụng trong video giới thiệu.  - Lên kịch bản: Xác định cấu trúc và nội dung chính của video giới thiệu. | -Tìm kiếm trên mạng và các sách báo.  -Họp nhóm lên kịch bản thực hiện.  -Thu thập hình ảnh và video bằng cách tới chùa chụp và quay đồng thời có tìm kiếm trên mạng.  - Xác định các phần cần có trong kịch bản, như: lời giới thiệu, các khu vực trong chùa, lễ hội ở chùa, … |
| Tuần 2: | Nguyễn Danh Khang  Đỗ Thị Huyền  Bùi Huy Nam | - Chọn nhạc nền phù hợp để sử dụng làm nhạc nền cho video giới thiệu.  - Chỉnh sửa video: Nhập tất cả các tài liệu đã thu thập vào phần mềm Adobe Premiere.  - Cắt ghép các đoạn video và sắp xếp chúng theo trình tự phù hợp.  - Thêm hiệu ứng chuyển cảnh và chỉnh sửa màu sắc nếu cần thiết.  - Thêm tiêu đề để cung cấp thông tin bổ sung về Chùa Thầy trong suốt video. | -Chọn nhạc nền trên mạng  - Sử dụng phần mềm Adobe Premiere để chỉnh sửa video |
| Tuần 3 | Nguyễn Danh Khang  Đỗ Thị Huyền  Bùi Huy Nam | - Chỉnh âm thanh: Đảm bảo âm thanh trong video rõ ràng và chất lượng.  - Tạo danh sách phụ đề  - Chỉnh sửa phụ đề để chúng hiển thị một cách chính xác và hợp lý trên video.  - Kiểm tra video trên nhiều thiết bị và màn hình khác nhau để đảm bảo nó được hiển thị đúng cách. | - Sử dụng phần mềm Adobe Primiere  - Tạo danh sách phụ đề cho video giới thiệu bằng cách gõ hoặc sao chép các câu nói và lời giới thiệu từ video.  - Cắt, chỉnh âm lượng và thêm âm thanh nền nếu cần thiết. |
| Tuần 4: | Nguyễn Danh Khang  Đỗ Thị Huyền  Bùi Huy Nam | -Hoàn thiện video  -Hoàn thiện báo cáo bài tập lớn. | -Sửa các lỗi trong video đã làm  -Hoàn thiện video nếu có thêm ý tưởng cần sửa đổi.  -Sử dụng Word để hoàn thiện báo cáo |

*Ngày tháng năm 2024*

**XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN**

**TS. Nguyễn Văn Tỉnh**